ACTIVIDADES/FECHA / Verano - Otoño / 2011	Agosto				Septiembre				Octubre
	Semanas / 1 2 3 4				Semanas / 1 2 3 4				Semanas / 1 2 3
Analisis de prototipos para propuesta	x	x	x	x
Diseño de prototipo Cansat		x	x	X	X	*
Selección de bandas de radio para el proyecto	x
Selección de antena		x	x	X
Elaboración de prototipo Cansat			x	X	X	*	*	*
Primer prueba de lanzamiento								*
Segunda prueba de lanzamiento										*
Procesamiento de información									*	*	*
Elaboración de conclusiones
Selección y lectura de la bibliografía	x	x	x	X	X	*	*	*	*	*	*
Revisión y corrección del texto de tesis	X	X	X	X	X	*	*	*	*	*	*
Actualización de sitio web	X	X	X	X	X	*	*	*	*	*	*
Ajuste de la propuesta

      Israel Zuñiga de la Mora

       Omar Álvarez Cárdenas
Asesor