|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES/FECHA  Verano - Otoño  2011 | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | |
| Semanas  1 2 3 4 | | | | Semanas  1 2 3 4 | | | | Semanas  1 2 3 4 | | | |
| Analisis de prototipos para propuesta | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipo Cansat |  | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección de bandas de radio para el proyecto | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de antena |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de software para decodificación de telemetría |  | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de prototipo Cansat |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |
| Elaboración de antena |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación de software para decodificación de telemetría |  |  |  |  |  | \* | \* | \* |  |  |  |  |
| Primer prueba de lanzamiento |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |
| Descripción de cada instrumento de investigación en relación con sus objetivos y unidades de estudio |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |  |
| Segunda prueba de lanzamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |
| Recolección de información mediante encuestas elaboradas con la metodología |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |
| Procesamiento de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* |  |
| Elaboración de conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |